| المرحلة | تفاصيل التنفيذ | المدة |
| --- | --- | --- |
| UI/UX Design + Front-End Development (بالتوازي) | العمل على التصميم وتجهيز الواجهات معًا | 7 أيام |
| Back-End Development | تطوير قاعدة البيانات والخدمات والـ API | 7 أيام |
| اختبار النظام | فحص الوظائف والأداء وتجربة المستخدم | 1 يوم |
| توثيق النظام | كتابة دليل الاستخدام + توثيق الـ API | 1 يوم |
| إعدادات السيرفر والنشر | إعداد الاستضافة وربط الدومين ورفع النظام | 1 يوم |
| الإجمالي | — | 17 يوم عمل |